**DIAGRAMME DE GANT TP4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TACHE** | **DURÉE** | **SEMAINE 1-2** | **SEMAINE 3-5** | **SEMAINE 6-10** | **SEMAINE 11-12** | **SEMAINE 13** |
| Analyse des données | 2 semaines |  |  |  |  |  |
| Conception | 3 semaines |  |  |  |  |  |
| Développement | 5 semaines |  |  |  |  |  |
| Test | 2 semaines |  |  |  |  |  |
| Déploiement | 1 semaines |  |  |  |  |  |

**Détails des Étapes :**

1. Analyse des besoins (Semaines 1-2)

* Recueil des exigences, rédaction du cahier des charges.

1. Conception (Semaines 3-5)

* Architecture technique, maquettes, choix des technologies.

1. Développement (Semaines 6-10)

* Codage, intégration, revues de code.

1. Test (Semaines 11-12)

* Tests unitaires, fonctionnels, correction des bugs.

1. Déploiement (Semaine 13)

* Mise en production, formation utilisateurs.